##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЫСКИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__20__»___мая  2010__г.  №__881___

г. Мыски

Об утверждении плана мероприятий по развитию информационного общества и оказанию муниципальных услуг в электронном виде

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и доступности  предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде, учитывая положения Концепции формирования  в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №632-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию информационного общества и оказанию муниципальных услуг на территории муниципального образования «Мысковский городской округ».

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Мыски и опубликованию в Мысковской городской газете «Вариант».

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы города А.В. Бельницкого.

И.о. Главы города Мыски                                                                    А.В. Бельницкий

Приложение

к постановлению

Администрации города Мыски

от 20.05.2010 № 881

ПЛАН

мероприятий по развитию информационного общества и оказанию муниципальных услуг на территории муниципального образования «Мысковский городской округ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности исполнительного органа местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
| 1.1. | Развитие сайта исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования «Мысковский городской округ» в сети Интернет |
| 1.1.1. | Обеспечить размещение информации о деятельности исполнительного органа местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Мыски в сети Интернет | Постоянно. | Заместители Главы города Мыски, помощник Главы города Мыски |
| 1.1.2. | Разработать и утвердить порядок обеспечения доступа к информации о деятельности исполнительного органа местного самоуправления города Мыски в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | До 30 июня 2010 г. | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 1.1.3. | Разработать и утвердить перечень сведений о деятельности исполнительного органа местного самоуправления города Мыски, размещаемых в сети Интернет, в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | До 30 июня 2010 г. | Заместители Главы города Мыски, начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 1.1.4. | Разработать и утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Администрации города Мыски в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | До 30 мая 2010 г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата, начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 1.1.5. | Обеспечить контроль за соответствием содержания информации, размещаемой на официальном сайте Администрации города Мыски в сети Интернет, требованиям законодательства Российской Федерации | Постоянно | Помощник Главы города Мыски |
| 1.2. | Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности исполнительного органа местного самоуправления о муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, на территории муниципального образования «Мысковский городской округ» |
| 1.2.2. | Разработать план мероприятий по созданию в местах приема граждан пункта общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет | До 30 июня 2010 г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата |
| 1.2.3. | Разработать план мероприятий по развитию сети публичных центров правовой информации на базе муниципальных библиотек | До 30 июня 2010 г. | Начальник Управления культуры города Мыски |
| 1.3. | Развитие центров телефонного обслуживания граждан и организаций |
|  | Рассмотреть вопрос создания пункта телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг | До 30 июля 2010 г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата |
| 1.4. | Создание единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 1.4.1. | Провести анализ возможности внедрения автоматизированной информационной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в Администрации города Мыски | До 31 июня 2010 г. | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 2. | Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 2.1. | Предоставление муниципальных услуг на основе многофункциональных центров |
| 2.1.1. | Сформировать исчерпывающий перечень муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами местного самоуправления | До 30 июня 2010 г. | Заместители Главы города Мыски, отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории Администрации города Мыски |
| 2.1.2. | Внести предложения о создании многофункционального центра в городе Мыски в проект долгосрочной целевой программы создания сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области до 2015 года | До 30 мая 2010 г. | Заместители Главы города Мыски |
| 2.1.3. | Внедрить автоматизированную систему похозяйственного учета | 2011-2012 годы | Заместитель Главы города –Руководитель аппарата Мыски |
| 2.1.4. | Внедрить в органах местного самоуправления автоматизированную систему ведения регистра муниципальных правовых актов АРМ-муниципал» | 2011-2012 годы | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 2.2. | Предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет |
| 2.2.1. | Разработать планы мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2010-2013 гг. согласно Сводному перечню первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями, муниципальными автономными учреждениями | До 30июля 2010 г. | Заместители Главы города Мыски, руководители структурных подразделений Администрации города Мыски, руководители муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, муниципальных автономных учреждений |
| 2.2.2. | Разработать планы мероприятий по решению задачи, поставленной в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, о предоставлении всех муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий до 2015 года | До 30 сентября 2010 г. | Заместители Главы города Мыски, руководители структурных подразделений Администрации города Мыски, руководители муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, муниципальных автономных учреждений, отдел экономического анализа прогнозирования территории Администрации города Мыски |
| 2.2.3. | Разработать нормативные правовые акты Администрации города Мыски, направленные на обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде исполнительным органом местного самоуправления | До 30 мая 2010 г. | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски, начальник юридического отдела Администрации города Мыски |
| 2.2.4. | Внедрить автоматизированную информационную систему «Городской портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | До 1 декабря 2010 г. | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски, помощник Главы города Мыски |
| 2.2.5. | Разработать программы информатизации муниципального образования, включив в них мероприятия по созданию, развитию и интеграции муниципальных информационных систем, в том числе систем по оказанию муниципальных услуг гражданам и организациям | 2010-2012 годы | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски, помощник Главы города Мыски |
| 2.2.6. | Предоставление информации по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, качества информирования граждан и организаций о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг | До 1 августа 2010 г. | Руководители структурных подразделений Администрации города Мыски, руководители муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, муниципальных автономных учреждений |
| 2.3. | Развитие системы межведомственного электронного документооборота органа исполнительной власти в целях оказания муниципальных услуг |
| 2.3.1. | Создать систему межведомственного электронного документооборота органов исполнительной власти на базе автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункциональных пунктов предоставления муниципальных услуг | До 30 декабря 2010 г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата, начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 2.3.2 | Заключить соглашения об информационном взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области, органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления на базе системы межведомственного электронного документа оборота Кемеровской области в целях оказания государственных и муниципальных услуг | До 30 декабря 2010 г. | Заместители Главы города Мыски |
| 3. | Развитие системы электронного делопроизводства и документооборота Администрации города Мыски |
| 3.1. | Организовать взаимодействие в системе электронного делопроизводства с исполнительными органами государственной власти | До 30 июня 2010 г. | Начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски, |
| 3.2. | Осуществить переход на работу в системе электронного делопроизводства и документооборота с использованием электронной цифровой подписи | До 30 декабря 2010г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата, начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |
| 3.3. | Подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в органах местного самоуправления, направленных на обеспечение работы в системе делопроизводства и документооборота с использованием электронной цифровой подписи | До 30 июля 2010г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата, начальник юридического отдела Администрации города Мыски |
| 4. | Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Организовать обучение муниципальных служащих по вопросам предоставления муниципальных услуг в электронном виде в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2010-2015 года | Постоянно | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата |
| 4.2. | Организовать обучение работе с системой электронного делопроизводства и документа оборота Администрации Кемеровской области специалистов Администрации города Мыски в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете | Постоянно, с IV квартала 2010г. | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата |
| 4.3. | Применять в работе методические рекомендации по формированию штатного расписания служб информатизации органов местного самоуправления, а также по квалификационным требованиям специалистов | Постоянно | Заместитель Главы города Мыски – Руководитель аппарата, начальник отдела информационных ресурсов Администрации города Мыски |

Заместитель Главы города – Руководитель аппарата                                                                      И.А. Кузовкова