##### Российская Федерация

##### Кемеровская область

Мысковский городской округ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__25__»___декабря  2012__г.  №__2662___

г. Мыски

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Мысковского городского округа «Организация  подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012 г.», утвержденную Постановлением администрации Мысковского городского округа от 14.02.2012 г. № 250

В соответствии с Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.12.2012г. № 1065-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2011 № 982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012г.», ст. 43 Устава Мысковского городского округа

  - Внести в ведомственную целевую программу Мысковского городского округа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012 г.», утвержденную Постановлением администрации Мысковского городского округа от 14.02.2012 г. № 250, изменения, изложив подраздел 2 раздела 5 Программы в следующей редакции:

«

| 2. Жизнеобеспечение городского округа |
| --- |
| 2.1. | Ремонт ливневой канализации п. Притомский | 3113,7 | 0,0 | 3113,7 | 0,0 | 0,0 | До 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |
| 2.2. | Ремонт моста через р. Кийзак по ул. Новая | 2632,0 | 0,0 | 2632,0 | 0,0 | 0,0 | До 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |
| 2.3. | Благоустройство парка «Школьный» между школами № 3 и № 7 | 16459,0 | 0,0 | 16459,0 | 0,0 | 0,0 | До 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |
| 2.4. | Благоустройство внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов, асфальтирование внутриквартальных дорог, в том числе: | 16132,8 | 0,0 | 1943,4 | 0,0 | 14189,4 | до 20.09.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
|  | приобретение и установка детского игрового оборудования | 2332,8 | 0,0 | 1943,4 | 0,0 | 389,4 | До 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.5. | Организация электроснабжения зоны малоэтажного строительства по ул. Воронина | 934,4 | 0,0 | 934,4 | 0,0 | 0,0 | До 01.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.6. | Ремонт линий уличного освещения | 16340,0 | 0,0 | 6374,0 | 0,0 | 9966,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города», |
| 2.7. | Ремонт тротуара – по ул. Новой (от р. Кийзак до школы № 6), по ул. Мира (от ул. Вокзальной до ул. Комарова), ул. Наградская (от ул Вокзальная до ул.Энергетиков) | 3079,2 | 0,0 | 3079,2 | 0,0 | 0,0 | до 01.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.8. | Ремонт жилых домов (фасады) | 29155,9 | 0,0 | 12155,9 | 0,0 | 17000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.9. | Устройство деревянного ограждения вдоль домов частного сектора | 7486,3 | 0,0 | 6216,3 | 0,0 | 1270,0 | до 20.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города", МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.10. | Изготовление и установка памятника Петру и Февронии Муромским в парке «Семейное счастье» с благоустройством прилегающей территории | 18000,0 | 0,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |
| 2.11. | Благоустройство центрального района Мысковского городского округа | 20912,7 | 0,0 | 18902,1 | 0,0 | 2010,6 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города" |
| 2.12. | Ремонт конструкции стела «Мыски» | 704,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 564,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города» |
| 2.13. | Замена участка водопровода 18 квартала | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | до 20.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города |
| ИТОГО по разделу «Жизнеобеспечение городского округа» | 135850,0 | 0,0 | 90850,0 | 0,0 | 45000,0 |  |  |

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по строительству городскому развитию Чистюхина А. В.

Глава Мысковского городского округа 					 М.Г. Черняк