##### Российская Федерация

##### Кемеровская область

Мысковский городской округ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_08_»___апреля 2013__г.  №__13 -н___

г. Мыски

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке

непригодными для проживания» на 2013 – 2015 годы

В целях реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище» и в соответствии со статьей 43 Устава Мысковского городского округа

1. Утвердить ведомственную целевую программу ««Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания» на 2013 – 2015 годы, согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя главы Мысковского городского округа по строительству и городскому развитию А.В. Чистюхина.

Глава Мысковского

городского округа                                                                                                  М.Г. Черняк

Приложение

к постановлению администрации

Мысковского городского округа

от  08.04.2013 № 13-н

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания" на 2013 - 2015 годы.

| Наименование Программы | «Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания» на 2013 - 2015 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | администрация Мысковского городского округа |
| Разработчик Программы | отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа |
| Цель и задачи Программы. Важнейшие целевые индикаторы. | Цель: - обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания. Задачи: - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; - организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; - снос расселенных аварийных жилых домов; - формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; - оптимизация и создание условий необходимых для ведения нового строительства с целью дальнейшего предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилье, непригодном для проживания. Целевые индикаторы: - количество расселенных домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (4 дома); - общая площадь снесенных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (3163,2 кв. м); - количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу (160 человек). |
| Ответственный исполнитель Программы | заместитель главы Мысковского городского округа по строительству и городскому развитию Чистюхин А.В. |
| Исполнители основных мероприятий | - отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа; - комитет по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа; - муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством города Мыски». |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы составит 86 551 205,50 рублей, из них: - средства федерального бюджета – 65 788 409,15 рублей; - средства областного бюджета – 9 181 267,85 рублей; - средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) - 11 581 528,50 рублей. В 2013 году объем средств необходимых для реализации Программы по Федеральному закону №185-ФЗ от 21.07.2007г. составит 25 099 024 рублей из них: - средства федерального бюджета – 19 405 612 рублей; - средства областного бюджета – 1 021 348 рублей; - средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) - 4 672 064 рублей. Объем средств необходимых для реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище» составит 7 132 416 рублей, из них: - средства областного бюджета – 5 718 720 рублей; - средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) - 1 413 696 рублей. В 2014 году объем средств составит 33 894 895,50 рублей из них: - средства федерального бюджета – 28 167 050,65 рублей; - средства областного бюджета – 1 482 476,35 рублей; - средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) - 4 245 368,50 рублей. В 2015 году объем средств составит 20 424 870 рублей из них: - средства федерального бюджета – 18 215 746,50 рублей; - средства областного бюджета – 958 723,50 рублей; - средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) - 1 250 400 рублей. Перечисление денежных средств будет производиться в соответствии с муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений в строящемся доме. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | - снос 3163,2 кв.м. - обеспечение благоустроенным жильём 56 семей. - ввод порядка 5 952 кв.м. метров жилья. |

2. Общие положения

Объектом ведомственной целевой программы «Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания» на 2013-2015 годы (далее по тексту - Программа) является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Мысковского городского округа, в соответствии с действующим законодательством.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

- Постановление Администрации города Мыски от 14.04.2010 года № 1-н «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Мысковский городской округ».

3. Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы

На территории Мысковского городского округа 14 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 года в установленном порядке непригодными для проживания, что составляет 3163,2 кв.м., и в которых проживает 56 семей. Значительная часть домов построена в период с 1950 по 1960 гг.. Строительство домов проводилось средствами и силами городских промышленных предприятий. Объёмы жилищного строительства увеличиваются с положительной динамикой, однако этого недостаточно, чтобы перекрыть темпы и уровень ветшания жилищного фонда.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, по развитию территорий Мысковского городского округа, занятых в настоящее время таким жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, планируется проводить с привлечением средств бюджета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту - Фонд), бюджета Кемеровской области, бюджета Мысковского городского округа.

Решение проблемы расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, требует значительных финансовых средств, в связи с этим расселение граждан и снос аварийных домов будет проводиться в соответствии с лимитом, предоставляемым в текущем финансовом году из федерального и областного бюджета.

4. цели и задачи ведомственной целевой Программы

Основной целью Программы является обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.

В программе решаются следующие основные задачи:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

- организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- снос расселенных аварийных жилых домов;

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- оптимизация и создание условий необходимых для ведения нового строительства с целью дальнейшего предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилье, непригодном для проживания.

Целевыми индикаторами Программы является:

- количество расселенных домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (14 домов);

- общая площадь снесенных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (3163,2 кв. м);

- количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу (160 человек).

5. перечень Программных мероприятий ведомственной целевой программы.

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица изме- рения | Год (-ы), предшествующий (-ие) году начала реализации Программы | Период реализации Программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания. | Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов. | человек |  | 2013-2015 гг |  | отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа | 2013-2015 гг |
| 1.1. | Разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания. | Количество документов. | единиц |  | 2013-2015 гг |  |  | 2013-2015 гг |
| 1.1.1. | Разработка проекта правового акта о расселении граждан, проживающих жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания и последующем сносе этих домов. | Правовой акт. |  |  | 2011 год |  |  | 2013-2015 гг |
| 1.2 | Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда. | Общая площадь жилых помещений для переселения | кв. м |  | 2013-2015 гг | Перечисление денежных средств будет производиться в соответствии с | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2013-2015 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.1. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  | 2013-2015 гг | муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений в строящемся доме | Мысковского городского округа | 2013-2015 гг |
| 1.3. | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. | Количество семей, переселяемых из аварийных жилых домов. | единиц |  | 2013-2015 гг |  | отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа; | 2013-2015 гг |
| 1.3.1 | Проведение общих собраний с собственниками жилых помещений в аварийных домах. | собрание |  |  | 2013-2015 гг |  | отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа; | 2013-2015 гг |
| 1.3.2. | Заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с гражданами. | договор |  |  | 2013-2015 гг |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа | 2014-2016 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.3. | Подготовка списков граждан, проживающих в домах непригодных для проживания, и пакетов документов, подтверждающих право на занятие помещения. | Количество документов. | единиц |  | 2013-2015 гг |  | отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа; | 2013-2015 гг |
| 1.4. | Снос расселенных аварийных жилых домов. | Общая площадь аварийных жилых домов. | кв. м |  | 2014-2016 гг |  | МУ «Управление городским хозяйством г.Мыски» | 2014-2016 гг |
| 1.4.1 | Демонтаж аварийных жилых домов, размещение муниципального заказа на проведение работ по сносу аварийных домов | Количество расселенных жилых домов. | кв. м |  | 2014-2016 гг |  |  |  |
| 1.5. | Оптимизация и создание условий необходимых для ведения нового строительства с целью дальнейшего предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилье, непригодном для проживания. |  |  |  | 2013-2015 гг |  |  | 2013-2015 гг |
| 1.5.1 | Организация и проведение аукционов (торгов) на застройку земельных участков, освободившихся после сноса аварийных жилых домов. | аукцион |  |  | 2013-2015 гг |  |  |  |

## 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ведомственной целевой ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий.

Порядок предоставления и расходования средств Фонда, долевого финансирования из бюджета Кемеровской области на реализацию Программы устанавливается федеральными правовыми актами, правовыми актами Кемеровской области.

За счет средств, предусмотренных данной Программой планируется расселить за 2013-2015 годы следующие дома:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Дата признания МК дома аварийным | Общ.пл. (квартир) обследованного МК дома | Кол-во проживающих в доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | кв.м. | чел |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого за 2013-2015 гг.: | - | 3163,2 | 160 |
| Итого за 2013 г.: | - | 1525,5 | 53 |
| 1 | ул.Коммунаров, д.10 | 13.08.2008 | 425,6 | 7 |
| 2 | ул.Коммунаров, д.15 | 03.03.2011 | 85,4 | 1 |
| 3 | ул.Боковая, д.3 | 03.03.2011 | 178,6 | 14 |
| 4 | ул.50 лет Пионерии, д.25 | 09.11.2011 | 370,8 | 25 |
| 5 | ул.Боковая, д.25 | 09.11.2011 | 100,4 | 6 |
| 6 | ул.Коммунаров, д.24 | 13.08.2008 | 364,7 | 10 |
| Итого за 2014 г.: | - | 1000,4 | 61 |
| 7 | ул.Боковая, д.1 | 15.12.2011 | 181 | 15 |
| 8 | ул.Боковая, д.7 | 03.03.2011 | 176,8 | 11 |
| 9 | ул.Боковая, д.9 | 03.03.2011 | 177,4 | 7 |
| 10 | ул.Боковая, д.18 | 09.11.2011 | 359,4 | 20 |
| 11 | ул.Октябрьская, д.12 | 03.03.2011 | 105,8 | 8 |
| Итого за 2015 г.: | - | 637,3 | 46 |
| 12 | пер.Пятый сетевой, д.1 | 03.03.2011 | 126,2 | 14 |
| 13 | пер.Пятый сетевой, д.2 | 03.03.2011 | 123,9 | 8 |
| 14 | ул.Вахрушева, д.16 | 09.11.2011 | 387,2 | 24 |

Для включения в Программу граждане, проживающие в вышеперечисленных домах, после собрания собственников дома, предоставляют в отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа следующие документы:

- технический и (или) кадастровый паспорт здания (строения);

- документы, подтверждающие основание заселения граждан в жилые помещения аварийного дома;

- документы, подтверждающие личность гражданина, занимающего жилое помещение в доме, подлежащем расселению, в том числе и на членов его семьи.

Жилищный фонд для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания формируется за счет строительства многоквартирного дома.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Эффективность реализации ведомственной целевой Программы

Основным критерием эффективности реализации Программы является количество граждан, переселенных из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повлечет:

- улучшение жилищных условий 160 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью 5952 кв. м. для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- безопасность и комфортность проживания граждан в благоустроенных жилых помещениях;

- снижение площади аварийного жилищного фонда в Мысковском городском округе.

8. Источники финансирования

ведомственной целевой программы.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания формируются за счет средств бюджетов различных уровней.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы составит 86 551 205,50 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 65 788 409,15 рублей;

- средства областного бюджета – 9 181 267,85  рублей;

- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) -  11 581 528,50 рублей.

В 2013 году объем средств необходимых для реализации Программы по Федеральному закону №185-ФЗ от 21.07.2007г. составит 25 099 024 рублей из них:

- средства федерального бюджета – 19 405 612 рублей;

- средства областного бюджета – 1 021 348 рублей;

- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) -  4 672 064 рублей.

Объем средств необходимых для реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище» составит 7 132 416 рублей, из них:

- средства областного бюджета – 5 718 720 рублей;

- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) -  1 413 696 рублей.

В 2014 году объем средств составит 33 894 895,50 рублей из них:

- средства федерального бюджета – 28 167 050,65 рублей;

- средства областного бюджета – 1 482 476,35 рублей;

- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) -  4 245 368,50 рублей.

В 2015 году объем средств составит 20 424 870 рублей из них:

- средства федерального бюджета – 18 215 746,50 рублей;

- средства областного бюджета – 958 723,50 рублей;

- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) -  1 250 400 рублей.

Перечисление денежных средств будет производиться в соответствии с муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений в строящемся доме.