# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Мыски

# Администрация Мысковского городского округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2013г. № 1618

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Мысковского городского округа «Организация  подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012 г.», утвержденную Постановлением администрации Мысковского городского округа от 14.02.2012 г. № 250

В связи с изменениями сметной стоимости работ на вводимых в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения Мысковского городского округа и возникшей в связи с этим необходимостью перераспределения финансовых средств, в соответствии с Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2013 г. № 303-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2011г. № 982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа:

1. Внести в ведомственную целевую программу Мысковского городского округа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012 г.», утвержденную постановлением администрации Мысковского городского округа от 14.02.2012 г. № 250, изменения, согласно приложению.

2. Консультанту-советнику отдела организационной работы и общественных отношений администрации Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.04.2013 г.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по строительству и городскому развитию Чистюхина А. В.

И.о. главы Мысковского

городского округа	Д.Л. Иванов

Приложение

к постановлению администрации Мысковского городского округа от 21.08.2013г. № 1618

«5. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта (тыс. руб.) | В том числе | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | Област- ной бюджет | местный бюджет | спонсорские средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт здания городского центра культуры | 67 503,0 | 0,0 | 20 373,0 | 0,0 | 47 130,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа Управление культуры Мысковского городского округа |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза М.М. Куюкова» с благоустройством прилегающей территории | 128 023,0 | 0,0 | 78 023,0 | 0,0 | 50 000,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа |  |
| 1.3. | Реконструкция центральной площади, площади торжеств, площадей прилегающих к городскому центру культуры | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа |  |
| 1.4. | Строительство дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Сказка» с благоустройством прилегающей территории | 121 414,0 | 0,0 | 61 281,0 | 4 263,0 | 55 870,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа |  |
| 1.5. | Строительство детского поликлинического отделения на 150 посещений в смену с благоустройством прилегающей территории | 120 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МБУЗ «Центральная городская больница» |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт жилого корпуса №1 государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и подростков» | 9 500,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа |  |
| 1.7 | Строительство пристройки к зданию городского центра культуры | 27 737,0 | 0,0 | 8 000,0 | 7 737,0 | 12 000,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа |  |
| ИТОГО по разделу «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа» | 484 177,0 | 0,0 | 227 177,0 | 12 000,0 | 245 000,0 |  |  |  |
| 2. Жизнеобеспечение городского округа |  |
| 2.1. | Ремонт ливневой канализации п. Притомский | 3 113,7 | 0,0 | 3 113,7 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |  |
| 2.2. | Ремонт моста через р. Кийзак по ул. Новая | 2 632,0 | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | до 20.09.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски», МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |  |
| 2.3. | Благоустройство парка «Школьный» между школами № 3 и № 7 | 16 228,0 | 0,0 | 16 228,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.10.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города», МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |  |
| 2.4. | Благоустройство внутридомовых территорий и внутриквартальных проездов, асфальтирование внутриквартальных дорог, в том числе: | 16 132,8 | 0,0 | 1 943,4 | 0,0 | 14 189,4 | до 20.09.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски», МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |  |
|  | приобретение и установка детского игрового оборудования | 2 332,8 | 0,0 | 1 943,4 | 0,0 | 389,4 | До 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |  |
| 2.5. | Организация электроснабжения зоны малоэтажного строительства по ул. Воронина | 934,4 | 0,0 | 934,4 | 0,0 | 0,0 | до 01.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |  |
| 2.6. | Ремонт линий уличного освещения | 16 344,9 | 0,0 | 6 378,9 | 0,0 | 9 966,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города», МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |  |
| 2.7. | Ремонт тротуара: по ул. Мира (от ул. Вокзальной до ул. Комарова); по ул. Ноградская (от ул. Вокзальной до ул. Энергетиков) | 3 079,2 | 0,0 | 3 079,2 | 0,0 | 0,0 | до 01.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |  |
| 2.8. | Ремонт жилых домов (фасады) | 29 155,9 | 0,0 | 12 155,9 | 0,0 | 17 000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски»; МКУ Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства и благоустройства МГО |  |
| 2.9. | Устройство деревянного ограждения вдоль домов частного сектора | 7 486,3 | 0,0 | 6 216,3 | 0,0 | 1 270,0 | до 23.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города", МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |  |
| 2.10. | Изготовление и установка памятника Петру и Февронии Муромским в парке «Семейное счастье» с благоустройством прилегающей территории | 16 359,6 | 0,0 | 16 359,6 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа, МУП МГО «Жизнеобеспечение и благоустройство города» |  |
| 2.11. | Благоустройство центрального района, района жилой застройки территориального управления ЗЖБК и района жилой застройки территориального управления ГРЭС Мысковского городского округа | 23 260,9 | 0,0 | 21 250,3 | 0,0 | 2 010,6 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города" |  |
| 2.12. | Ремонт конструкции стела «Мыски» | 663,3 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 564,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города» |  |
| 2.13. | Замена участка водопровода 18 квартала | 459,0 | 0,0 | 459,0 | 0,0 | 0,0 | до 20.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города |  |
| 2.14 | Благоустройство района жилой застройки ТУ ЗЖБК и района жилой застройки ТУ ГРЭС | 17 523,0 | 0,0 | 0,0 | 3 653,0 | 13 870,0 | До 15.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города |  |
| 2.15 | Ремонт дорог Мысковского городского округа | 15 480,0 | 0,0 | 0,0 | 13 260,2 | 2 219,8 | До 01.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города |  |
| 2.16 | Ремонт инженерных сетей водоснабжения | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 | До 01.09.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города |  |
| 2.17 | Ремонт подъездной дороги к д/с «Сказка» с благоустройством прилегающей территории | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | До 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУП МГО "Жизнеобеспечение и благоустройство города |  |
| 2.18 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | 15 220,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,5 | 5 810,5 | До 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски»; МКУ Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства и благоустройства МГО |  |
| ИТОГО по разделу «Жизнеобеспечение городского округа» | 187 723,0 | 0,0 | 90 850,0 | 27 972,7 | 68 900,3 |  |  |  |
| 3 Проведение культурно-массовых мероприятий |  |
| 3.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |  | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа |  |
| ИТОГО по разделу «Проведение культурно-массовых мероприятий » | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |  |  |  |

| ВСЕГО по плану мероприятий | 721 900,0 | 0,0 | 318 027,0 | 39 972,7 | 363 900,3 |  |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель главы Мысковского городского округа

по строительству и городскому развитию	А.В. Чистюхин