##### Российская Федерация

##### Кемеровская область

Мысковский городской округ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__14__»___февраля  2012__г.  №__250___

г. Мыски

Об утверждении Ведомственной целевой программы Мысковского городского округа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012г.»

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2011г. № 982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012 году», Постановлением Администрации г. Мыски от 14.04.2010г. № 1-н «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Мысковский городской округ», Порядком предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям Мысковского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Мысковского городского округа от 10.06.2011г. №43-н:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Мысковского городского округа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012г.» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 01.01.2012г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Мысковского городского округа	М.Г. Черняк

Приложение

к постановлению администрации

Мысковского городского округа

от 14.02.2011 г. № 250

## Паспорт

ведомственной целевой программы Мысковского городского округа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012г.»

| Наименование программы | Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012г |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Администрация Мысковского городского округа |
| Разработчик программы: | Администрация Мысковского городского округа |
| Цель программы: | Финансовое обеспечение подготовки и проведения Дня шахтера в Мысковском городском округе в 2012 году, ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Мысковского городского округа для подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012году в соответствии с Планом, утвержденным распоряжением Администрации Кемеровской области от 14.11.2011г. № 982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012 году» (Далее – План мероприятий) |
| Задачи программы: | 1. Исполнение Плана мероприятий; 2. Финансирование мероприятий, указанных в Плане мероприятий; 3. Обеспечение целевого использования денежных средств, поступающих в местный бюджет из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации и спонсорских средств, направленных на исполнение Плана мероприятий |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа МБУЗ «Центральная городская больница»; МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| Срок реализации программы | 2012 год |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа МБУЗ «Центральная городская больница»; МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| Объемы и источники финансирования | Областной бюджет – 280 350,0 тыс. руб.; Местный бюджет -15 000 тыс. руб.; Спонсорские средства – 350 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Строительство, реконструкция, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в соответствии с Планом мероприятий в полном объеме. Использование полученных денежных средств по целевому назначению; |

## 1.  Общие положения

# 1.1. Ведомственная целевая программа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012 г.» (далее - Программа) разработана с целью установления единого порядка реализации положений, предусмотренных Планом мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Мысковского городского округа для подготовки и празднования Дня шахтера в 2012 году (далее - План), финансирование которых производится за счет средств всех уровней бюджетов и спонсорских средств, а также в соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2011г. №982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012 году», Постановлением Администрации г. Мыски от 14.04.2010г. № 1-н «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Мысковский городской округ», Порядком предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям Мысковского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Мысковского городского округа от 10.06.2011г. №43-н.

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные исключительно с реализацией плана мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Мысковского городского округа для подготовки и празднования Дня шахтера в 2012 году, утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2011г. № 982-р, за счет средств поступающих в бюджет Мысковского городского округа (далее – местный бюджет) из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации и спонсорских средств.

2. Характеристика сферы действия Программы

2.1. В Кемеровской области традиционным становится проведение праздничных торжеств, посвященных празднованию Дня шахтера.

В соответствии с Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 14.11.2011г. №982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012 году» местом проведения 12 по счету торжественных областных мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера в 2012 году, определен Мысковский городской округ.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами в Мысковский городской округ планируется поступление из областного бюджета денежных средств, необходимых для использования и исполнения намеченных мероприятий.

Кроме того, на исполнение мероприятий, связанных с проведением торжественных областных мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера в 2012 году, также планируется направить денежные средства из местного бюджета и спонсорские средства.

Исполнение мероприятий Программы позволит повысить качество жизни жителей Мысковского городского округа, улучшить внешний облик городского округа. Проведение ремонтных и строительных работ позволит снизить социальную напряженность в сфере дошкольного и школьного образования, а также улучшить качество предоставляемых услуг в сфере культуры и медицины.

3 . Основные  цели  и  задачи  Программы

Основной целью Программы является финансовое обеспечение подготовки и проведения Дня шахтера в Мысковском городском округе в 2012году в полном объеме, ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Мысковского городского округа для подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2012году в соответствии с Планом, утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2011г. №982-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2012 году» (Далее – План мероприятий).

Основной задачей Программы является исполнение Плана мероприятий в установленные сроки, и обеспечение целевого использования денежных средств, поступающих в местный бюджет из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации и спонсорских средств, направленных на исполнение Плана мероприятий.

4. Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы  - 2012 год.

5. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта (тыс. руб.) | В том числе | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | Област- ной бюджет | местный бюджет | спонсорские средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры»,в том числе приобретение оборудования | 100000,0 20000,0 | 0,0 0,0 | 40000,0 20000,0 | 0,0 0,0 | 60000,0 0,0 | до 01.08.2012г. | Администрация Мысковского городского округа Управление культуры Мысковского городского округа |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза М.М. Куюкова» с благоустройством прилегающей территории | 120000,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 50000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа |
| 1.3. | Реконструкция центральной площади, площади торжеств, площадей, прилегающих к городскому центру культуры | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 1.4. | Строительство дошкольного образовательного учреждения с благоустройством прилегающей территории | 100000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 55000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа |
| 1.5. | Строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену с благоустройством прилегающей территории | 120000,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 80000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МБУЗ «Центральная городская больница» |
| 1.6. | Капитальный ремонт жилого корпуса №1 государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и подростков» | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, Комитет по образованию Мысковского городского округа |
| ИТОГО по разделу «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа» | 459500,0 | 0,0 | 214500,0 | 0,0 | 245000,0 |  |  |
| 2. Жизнеобеспечение городского округа |
| 2.1. | Строительство теплотрассы, центрального теплового пункта улиц Сахарова, Тупиковой, Шахтерской | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.2. | Строительство и ремонт ливневой канализации п. Притомский | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.3. | Ремонт автомобильных, пешеходных мостов на р. Подобасс в п. Берензас, на р.Мзас в п.Чуазас | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.4. | Реконструкция парка «Школьный» между школами №3 и №7 | 6000,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.5. | Благоустройство внутридворовых территорий и внутриквар-тальных проездов | 15000,0 | 0,0 | 5000,0 | 2000,0 | 8000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.6. | Организация электроснабжения зоны малоэтажного строительства по ул. Воронина | 3350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 2000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.7. | Реконструкция линий уличного освещения | 15000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 10000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.8. | Строительство и ремонт тротуара ул. Новой (от р. Кийзак до школы № 6), по ул. Мира (от ул. Вокзальной до ул. Комарова), ул. Центральной (от ул.Энергетиков до ул. Комарова) | 7 000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.9. | Ремонт жилых домов (фасады, кровля, водостоки) | 30000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 20000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.10. | Устройство деревянного ограждения вдоль домов частного сектора | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.11. | Асфальтирование внутриквар-тальных дорог | 20000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | до 01.08.2012 | Администрация Мысковского городского округа, МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| 2.12. | Изготовление и установка памятника Петру и Февронии Муромским в парке «Семейное счастье» с благоустройством прилегающей территории | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | до 08.07.2012 | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа МУ «Управление городским хозяйством г. Мыски» |
| ИТОГО по разделу «Жизнеобеспечение городского округа» | 135850,0 | 0,0 | 65850,0 | 15000,0 | 55000,0 |  |  |
| 3. Проведение культурно-массовых мероприятий |
| Проведение культурно - массовых мероприятий | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |  | Администрация Мысковского городского округа, Управление культуры Мысковского городского округа |
| ИТОГО по разделу «Проведение культурно-массовых мероприятий» | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |  |  |
| ВСЕГО по плану мероприятий | 645350,0 | 0,0 | 280350,0 | 15000,0 | 350000,0 |  |  |

6. Управление  Программой  и  механизм  ее  реализации.

Реализация настоящей ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера в Мысковском городском округе в 2012 году за счет средств областного бюджета, утвержденным Постановлением администрации Мысковского городского округа от 14.02.2012г. №249.

## 7. Эффективность реализации ведомственной целевой программы

Реализация Ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов:

- улучшение внешнего облика городского округа;

- сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения;

- обеспечение качественного оказания медицинских услуг детям;